## Slide 1: JIRA
Training Tool Bug Tracking

## Slide 2: JIRA – Cos’è?
Definizione:
Un bug tracking system è un applicativo software usato generalmente dai programmatori per tenere traccia delle segnalazioni di bug all'interno dei software, in modo che questi errori siano mantenuti sotto controllo, con una descrizione della riproducibilità e dei dettagli ad essi correlati, dunque più facilmente risolvibili.

## Slide 3: JIRA – FUNZIONALITA’
Sul menù a sinistra troviamo tra le schede più rilevanti:
Roadmap: è comunemente intesa come una sequenza temporale di attività previste attraverso la quale ci si aspetta di raggiungere un obiettivo. Generalmente definisce il piano di sviluppo di un nuovo prodotto o di una nuova tecnologia.
Su JIRA un’attività è definta «issue», l’insieme delle attività, «Epic»
Board: Contiene la descrizione delle singole attività da completare al fine di rispettare la roadmap.

## Slide 4: JIRA - ROADMAP
In JIRA l’Epic è quindi quell’insieme di issue da completare entro la data stabilita.
Ogni EPIC ha un inizio e una fine: La banda VIOLA corrisponde visivamente all’inizio e alla fine dell’Epic.
Ogni Epic contiene un numero di Issues descritte in «Board»: Per ogni Issue è riportato lo stato: «TO DO», «IN PROGRESS», «DONE»
E’ possibile filtrare la roadmap in base allo stato degli Issues dalla barra «Status»

## Slide 5: JIRA – BOARD [1]
La scheda Board contiene gli issues ordinati secondo il loro stato e assegnate eventualmente a un Epic
E’ possibile spostare gli issues su uno stato diverso semplicemente trascinandola.
E’ possibile creare una colonna custom e quindi uno stato custom tramite il simbolo «+»
E’ possibile cercare il nome di un issue tramite la barra di ricerca

## Slide 6: JIRA – BOARD [2]
Entriamo nel dettaglio di ogni issue definite anche «issue»
E’ possibile aggiungere una descrizione e commenti progressivi all’issue.
E’ possibile assegnare l’issue ad uno sviluppatore
E’ possibile assegnare un issue a un Epic (in alto a sinistra)
E’ possibile aggiungere un allegato o un web-link
E’ possibile creare un collegamento con altri issue

## Slide 7: JIRA – BOARD [3]
Entriamo nel dettaglio dei link tra i vari issues.
Cliccando sulla tab «Link issue» si apre un menù, «Linked Issues» di cui è possibile scegliere una relazione tra i due issues tra quelle rappresentare in figura e digitare il l’issue da linkare.
Cliccando sulla tab «Add a child issue» è possibile invece creare un figlio dell’issue. Questa tipologia si applica quando un issue ne genera altri trovati in fase di sviluppo

## Slide 8: JIRA – GitHub & Conclusioni
E’ possibile interagire con GitHub. Al momento è presente un link diretto tra JIRA GitHub ma non ho approfondito che tipo di relazione c’è e come eventualmente può essere usata.
Vediamo un esempio pratico di interazione tra JIRA/GIT/GITHUB.
 Sviluppo quotidiano.
Apro JIRA, leggo la roadmap e decido di sviluppare un CRXXXX. Cambio il suo stato da «TO DO» a «IN PROGRESS». Passo allo sviluppo con Git. Una volta completato lo sviluppo aggiungo come commento al commit il tag CRXXXX in modo tale da avere traccia che quella modifica ha risolto il CRXXXX mappato su JIRA. A questo punto, su JIRA aggiorno lo stato del CRXXXX da «IN PROGRESS» a «DONE» aggiungendo eventualmente commenti.